Карта пользовательских историй

Система еженедельной управленческой отчётности (замена ручной сборки PPTX)

Документ построен как последовательность релизных срезов (release slices) поверх единой цепочки активностей пользователя (backbone) — такой формат читаем в Word, в отличие от классической двумерной доски. Порядок релизов задан ранжированием приоритетов, полученным от заказчика.

# Backbone — последовательность активностей

| Управление шаблонами | Планирование недели | Заполнение слайда | Просмотр / предпросмотр | Валидация и доработка | Сборка презентации | Архив и история | Администрирование доступа | Экспорт и демонстрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Релиз 1 (MVP) — единый формат, качество слайдов, базовая сборка

Цель: заменить ручную сборку минимально жизнеспособным продуктом. Приоритет из ранжирования заказчика: №1 (формат/качество) и часть №2 (автосборка).

| Активность (backbone) | Пользовательские истории |
| --- | --- |
| Управление шаблонами | - Как администратор, я хочу создать единый шаблон слайда с фиксированным набором текстовых полей, чтобы все отчёты имели одинаковую структуру. - Как администратор, я хочу пометить каждое поле шаблона как обязательное или опциональное, чтобы контролировать полноту заполнения. - Как администратор, я хочу назначить конкретный шаблон конкретному спикеру или отделу, чтобы учесть специфику разных подразделений. |
| Планирование недели | - Как администратор, я хочу вручную открыть новую неделю отчётности, чтобы начать сбор слайдов. |
| Заполнение слайда | - Как спикер, я хочу войти в систему по логину и паролю и увидеть форму своего слайда на текущую неделю. - Как спикер, я хочу заполнять данные в текстовых полях формы вместо свободной вёрстки в PowerPoint, чтобы не думать об оформлении. - Как спикер, я хочу видеть, какие поля обязательны, чтобы не пропустить важные данные. - Как спикер, я хочу сохранить черновик и вернуться к заполнению позже. |
| Просмотр / предпросмотр | - Как спикер, я хочу увидеть визуальный предпросмотр своего слайда перед отправкой, чтобы убедиться, что он выглядит корректно. - Как спикер, я хочу «провести» (зафиксировать) слайд как готовый, обозначив завершение заполнения. |
| Сборка презентации | - Как администратор, я хочу автоматически собрать все проведённые слайды недели в единую презентацию одним действием. - Как администратор, я хочу, чтобы за не сдавшего слайд докладчика подставлялась заглушка с названием отдела (как это происходит сейчас вручную), чтобы структура презентации не нарушалась. |
| Экспорт и демонстрация | - Как администратор, я хочу экспортировать собранную презентацию в PDF, чтобы демонстрировать её на созвоне и хранить архивную копию. |

# Релиз 2 — валидация, доработка, уведомления, пересборка

Приоритет: продолжение №2 (автоматизация процесса сборки как управляемого workflow, а не только технической агрегации).

| Активность (backbone) | Пользовательские истории |
| --- | --- |
| Планирование недели | - Как администратор, я хочу отправить оповещение всем спикерам о необходимости подготовить слайд, не рассылая сообщения вручную. - Как спикер, я хочу получать напоминание о приближающемся дедлайне подачи слайда. |
| Валидация и доработка | - Как администратор, я хочу просмотреть все поданные слайды перед сборкой и оценить их качество/полноту. - Как администратор, я хочу отправить слайд на доработку с комментарием, чтобы спикер понимал, что нужно исправить. - Как спикер, я хочу видеть статус «на доработке» и комментарий администратора у своего слайда. |
| Сборка презентации | - Как администратор, я хочу разъединить уже собранную презентацию обратно на отдельные слайды, чтобы исправить ошибку после сборки. - Как администратор, я хочу заново пересобрать презентацию после правок, чтобы обновить финальную версию. - Как спикер, мой слайд должен блокироваться от редактирования, если он уже включён в собранную презентацию, чтобы избежать рассинхронизации данных. |

# Релиз 3 — версионирование по неделям, архив, аудит

Приоритет №3 из ранжирования заказчика.

| Активность (backbone) | Пользовательские истории |
| --- | --- |
| Архив и история | - Как администратор или спикер, я хочу открыть архив всех предыдущих еженедельных презентаций и найти нужную неделю. - Как администратор, я хочу видеть историю изменений конкретного поля слайда (кто и когда менял), чтобы понимать происхождение данных. - Как администратор, я хочу видеть журнал аудита ключевых действий (валидация, отправка на доработку, сборка/разборка), чтобы иметь возможность разобрать спорную ситуацию. |
| Управление шаблонами | - Как администратор, я хочу видеть историю изменений шаблона, чтобы понимать, как менялась структура отчётности со временем. |

# Релиз 4 — полноценное администрирование пользователей и доступа

Приоритет №4 из ранжирования заказчика. Базовая аутентификация и роли уже реализованы в MVP (Релиз 1) как техническая инфраструктура — здесь речь о самостоятельном администрировании без участия разработчика.

| Активность (backbone) | Пользовательские истории |
| --- | --- |
| Администрирование доступа | - Как администратор, я хочу самостоятельно создавать, редактировать и удалять учётные записи пользователей. - Как администратор, я хочу назначать пользователю роль (Спикер / Администратор), разграничивая права доступа. - Как администратор, я хочу сбрасывать пароль пользователя при утере доступа. - Как администратор, я хочу приглашать нового пользователя по логину, чтобы включить его в систему без ручного создания записи в базе данных. - Как спикер, я хочу видеть свои слайды, слайды коллег текущей недели и агрегированную презентацию, но не иметь возможности редактировать чужие данные. |

# Бэклог (MoSCoW: Want / требует уточнения)

- Как администратор, я хочу загрузить архив ранее созданных .pptx-презентаций и конвертировать их в формат новой системы, чтобы иметь непрерывную историю до момента внедрения. (MoSCoW: Want — не входит в объём релизов 1–4, реализуется по возможности после стабилизации основного функционала.)

- Как администратор, я хочу иметь возможность выгрузки в PPTX как дополнительный формат, если PDF окажется недостаточным для последующего редактирования вне системы. (Кандидат в бэклог — требует подтверждения необходимости.)

## Открытый вопрос

Роли в карте истории ограничены Спикером и Администратором согласно исходному описанию заказчика. Если по факту появится промежуточная роль (например, «наблюдатель» без права редактирования, но с более широким просмотром, чем рядовой спикер), карту нужно будет пересмотреть — сейчас такой роли в требованиях нет.